Bibliographie
- Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/
- Stack overflow. https://stackoverflow.com/
- Cours d’Algorithmique et Programmation dans le dossier « Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur (FIMI)/Informatique » disponibles sur https://moodle.insa-lyon.fr

Carnet de route
Date	Travail fait	Remarques / Problèmes rencontrés
Jeudi 7 mars	Réfléchir au sujet, ce que fait le programme plus en détails algorithmiquement, établir quelles classes il y a et ce que chacune contient et se répartir le travail	Quelle sera la partie scientifique du programme ? / Différents types de bâtiment >> faire un héritage avec Batiment comme classe mère abstraite
Jeudi 14 mars	Séparément : Début d’écriture des classes comme planifié	Utilisation de la méthode ‘interpolation’ pour la partie scientifique pour faire les prévisions de dépenses. Complexité : inversion d’une matrice (ce qui est généralement fait facilement sur Matlab) / On se rend compte que les méthodes prévues dans une certaine classe seront plus facilement manipulées dans une autre classe (facile à changer)
Jeudi 21 mars	Séparément : Continuer à compléter les classes / Beaucoup de tests sur des programmes trouvés sur Internet qui permettent d’inverser une matrice
Jeudi 28 mars	Tester les classes pour voir si elles marchent correctement, concertations avec le chef du projet et éventuelles corrections des classes.
Jeudi 4 avril	Programmer la sauvegarde des données à la fermeture du programme et leur rétablissement au relancement du programme / Début de la mise en commun des différentes classes	Pour des notions jamais apprises en cours, difficultés lors des recherches sur Internet car de nombreuses méthodes différentes sont proposées mais pas toujours compatibles avec ce qu’on veut faire (ex : lire et modifier un fichier texte).
Jeudi 11 avril	Mise en commun / Faire marcher le jeu	Partie la plus compliquée du projet
Début vacances	Finalisation du code / Compte-rendu